XX·XXX项目XXX套台面成品采购

台面成品采购合同

甲方：广东融源实业发展有限公司

乙方：XXX有限公司

签订日期：20XX年XX月XX日

签订地点：  广   州

台面成品采购合同

采购方：广东融源实业发展有限公司（以下简称甲方）

供货方：XXX                     （以下简称乙方）

甲乙双方本着诚信，合作，共赢的前提，在国家合同法的框架内达成如下协议：

一、工程内容：

1.工程名称：XXX项目

2.工程地址：XXX项目现场

3.施工内容：本项目 XXX 套（最终数量以甲方实际下单数量为准，米数按照甲方图纸计算，如数量变动，材料价格不变）台面加工、安装（具体颜色以台面型号（XXX）为准，工艺标准以样板房台面为标准）。

二、合作方式：

采用成品结算的合作模式（加工、运输、安装、打胶、台盆及包管加工、成品保护、验收）。

三、价格和付款：

1.材料描述：本次采购的板材为： XXX；总米数：

2.合同含税总金额：￥XXX元  （大写:XXX）,合同金额已包含采购价款、设计费用、安装费用、材料费、人工费用、运输和装卸费用、保险费用、可得利润、税费等全部成本和费用。除本合同另行明确约定外，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自调整本合同下合同金额和价格明细或以任何理由额外要求甲方承担任何成本和费用。

3.价格明细：见附件一

4.付款方式为：

4.1.准许结算以甲方项目经理出具的<工程橱柜安装验收单>为凭。结算依据以甲方项目经理出具的费用清单为凭证。

4.2.预付款：进场安装前两个星期内，甲方收到相应金额的增值税专用发票后，付到总合同金额的10%，乙方逾期提供发票的，甲方有权拒绝付款，且无需为此承担任何违约责任，乙方不得以甲方未能付款而拒绝进场安装和履行本合同。

4.3.进度款：进场安装后，每月30号前按验收单的完工情况，在甲方收到相应金额的增值税专用发票后60天内，结算到安装完毕部分的50%；

4.4.初步验收款：开发商的验收通过后，在甲方收到相应金额的增值税专用发票后60天内，结算到验收完毕部分金额的70%；

4.5竣工验收结算款：竣工验收合格后，在甲方收到相应金额的增值税专用发票后90天内，结算到结算金额的95%；

4.6质保金：结算金额的5% 作为两年质保金，质保期满且无未解决之质量问题的，在甲方收到乙方相应金额的增值税专用发票后2个月内支付（质保期以通过竣工验收合格之日起两年） 。

4.7甲方若未按合同约定的时间付给乙方施工款，每逾期一天，则按逾期金额的0.05%向乙方支付违约金，但违约金不得超过合同总金额的5%。

- 工作协调：

1.乙方以XXX有限公司名义承包安装本工程橱柜，所有参与安装人员必须统一身着服装。言行举止、安装程序均以XXX有限公司的相关规定执行。

2. 甲方指派 XXX为本工程项目监理。全权负责本工程中所有协调工作。乙方必须指派1-2名管理人员随时在现场，全权负责本工程中所有协调工作、积极配合。

3.乙方在现场应注意维护好甲方在开发商前的形象和利益，如乙方内部管理不当，造成工人越过甲方找开发商。索要工资或其他原因给甲方造成的影响，甲方有权对乙方进行处罚（5000元~50000元），同时甲方还有权经书面通知立即解除本合同，且无需再向乙方支付后续任何款项。上述款项甲方有权直接从其应向乙方支付的工程款中予以扣除。

五、发货收货

1.凡是有货物到现场的，乙方负责清点，并和项目监理、发货方确认数量，并附清单一份，确认无误后乙方签署书面确认书。在送达目的地以后，由乙方负责卸货并运至各楼层。

2.乙方在收到每批货物后应即时按清单核对，并签收货物清单。如发现有缺失或与清单不符应在当日通报项目经理确认。在核实后由项目经理补发，未及时通报的视为货物已全部由乙方接收。在此之后，如有遗失按甲方对缺失货物赔偿规定执行。

3.乙方在接收货物后，必须按各楼层各型号有序堆放，并采取必要的保护措施，严禁乱放、散放引起的缺失现象，如有遗失，按甲方对缺失货物赔偿规定执行。

六、承包范围

1. 台面安装合同内规定的安装项目。

2. 其他因工程需要配套的项目必须安装完成，涉及承包范围以外的安装费用另行计算。

3.凡是在保质期内甲方通知乙方进行维修、整改等需要配合的地方，甲方通知2次以上（含2次），乙方未能安排人员处理的，甲方有权启用三方进行处理。由此产生的损失和一切费用由乙方负责全额赔偿。

4.凡是涉及到本项目合同外的增减项（配合甲方及精装单位调整方案），需要乙方无条件配合，乙方不能以任何理由拒绝。

七、计算方式：

如房型实际数量、尺寸与本合同有差别，最终总套数及延米数则根据甲方与发展商所签订之合同而厘定。而总价的增加或减少均按此合同单价及最新的尺寸计算。

八、义务和责任：

1.甲方的义务和责任

1.1.甲方在进场前需要提供甲方产品的施工进度节点。

1.1.1.台面完工时间节点：根据项目要求，以甲方邮件通知为准。

如因现场不能安装，则由乙方提供书面说明给到甲方，乙方完工时间自然顺延。

1.2.甲方在通知乙方进场前，工地必须满足乙方的施工条件，如果不满足施工条件，乙方会提出，甲方需配合整改，乙方工期顺延。

1.3.为保证进度甲方需按照合同约定及时付款，由于甲方迟延付款导致的工期延误，乙方免责。

1.4.工地上的一些配合事宜，甲方有责任协助乙方去协调和商量。

2.乙方的义务和责任：

2.1.乙方必须在于甲方协商好的时间内完成台面成品安装等任务。

2.2.乙方必须按照约定好的或者行业内的规定品质提供产品，如有不合格产品，甲方有权提出整改和更换，且乙方应当赔偿甲方由此遭受的实际损失。

2.3.乙方必须按照本合同约定以及甲方提供的施工进度节点完成加工及安装，不得拖延。否则，每延迟一天，乙方需支付甲方合同总金额1%的违约金，甲方有权在合同价款中予以抵扣，逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，无需再向乙方支付未到期的后续任何款项，乙方应向甲方支付合同金额20%的违约金。

2.4.乙方保证安装的台面是符合甲方的标准。如有质量问题，由乙方负责调换，并承担因此造成的实际损失，与甲方无关。造成工期延误的，每延迟一天，乙方需支付甲方合同总金额1%的违约金，逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，无需再向乙方支付未到期的后续任何款项，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，甲方有权在合同价款中予以抵扣。

2.5.乙方承诺对本套台面提供  贰  年的免费质保，终身售后。

2.6.乙方有责任保证制作安装完的成品台面的工艺要求符合甲方和行业规定的要求。（比如加固，倒圆角，圆底等等）如不符合甲方要求，乙方应负责整修，所需费用由乙方自行承担。给甲方造成的实际损失的，由乙方负责赔偿。

2.7.乙方有责任对完成安装的台面做适当的成品保护。（详细成品保护按地产公司要求。）

2.8.台面作业完工，以小业主验收合格为准。

2.9.交房后维修，乙方接到甲方维修通知后48小时内进行维修，否则因乙方维修不及时产生的费用将从质保金中扣除。

2.10.乙方应确保其在本合同有效期内始终妥善具备履行本合同所须的全部合法有效的法定资质、许可和证照，经甲方要求，乙方应向甲方提供此等资质、许可和证照的证明文件（包括但不限于公司营业执照、资质证书等），以供甲方查阅。乙方违反本条款之约定的，视为严重违约，甲方有权经书面通知后立即解除本合同，无需再向乙方支付未到期的后续任何款项，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

2.11.乙方人员在项目现场应服从现场管理员或甲方人员指挥，遵守甲方工地施工制度。非因甲方原因在安装施工期间造成的人身伤亡、财产损失，均由乙方承担，与甲方无涉。

2.12.未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下任何权利和义务转包、分包或授权任何第三方履行。甲方同意分包不解除乙方对分包方资质保证义务的承担，且乙方应对分包方对本合同的履行向甲方承担连带赔偿责任。乙方违反本条款之约定的，视为严重违约，甲方有权经书面通知后立即解除本合同，无需再向乙方支付未到期的后续任何款项，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

2.13.乙方应确保与其工作人员依法建立劳动关系，妥善签订劳动合同。乙方应承担乙方工作人员在适用的劳动法项下的全部雇主/用人单位责任。在任何情况下，此类乙方工作人员均不得视为甲方的员工，如由此导致甲方承担任何责任或遭受任何损失的，应由乙方向甲方承担全部赔偿责任。同时甲方还有权经书面通知立即解除本合同，且无需再向乙方支付未到期的后续任何款项。

2.14.本合同期限内，乙方违反本合同任何约定且在甲方规定的期限内未能及时、妥善纠正违约行为的，或累计2次以上（含2次）发生任何违约行为的，甲方有权经书面通知后立即解除本合同，无需再向乙方支付未到期的后续任何款项，乙方应向甲方承担合同总金额20%的违约金。

2.15.若因乙方违反本合同而给甲方造成的实际损失（包括但不限于第三方索赔和赔偿、产品损失、停工停产损失、行政处罚、预期可得利益损失、律师费、诉讼/仲裁费等）超出本合同约定的违约金/处罚金金额的，乙方还应向甲方做出额外赔偿。

2.16.对于乙方在本合同下所需承担的违约金、处罚金和/或损失赔偿责任，甲方有权从应付乙方的款项中直接予以扣除，不足部分应由乙方另行额外补足。

九、争议解决

任何因本合同引起的或与之有关的争议，应首先由双方友好协商解决，协商不成的，任一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十、未尽事宜：

1.本合同的未尽事宜由甲乙双方协商解决。

2.在工程进行过程中的所有书面方式的协议和合约，都可作为本合同的附件。

3.甲乙双方为战略合作伙伴，以上条款如有和战略合作协议冲突的，以战略合作协议为准。

4.本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：广东融源实业发展有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司广州中山大道支行

账号：44058701040017588

日期：

乙方：

开户行：

账号：

日期：

附件一：